UNIVERSIDAD [NOMBRE]

INFORME EVALUACION PARCIAL N°1

Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software

Plan de Pruebas Integral - Sistema Atlas

Integrantes:

Victor Silva

Jonathan Guerra

Darlette Morales

Carrera: [Ingenieria en Informatica / Analista Programador]

Seccion: [Seccion]

Docente: [Nombre del Docente]

Fecha: 24 de septiembre de 2026

# 1. Introduccion

## 1.1 Contexto del Proyecto

Atlas es una plataforma web orientada a la gestion integral de clientes y contratos, dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes) chilenas. El sistema permite el registro de empresas, administracion de usuarios con control de roles, gestion de clientes y contratos, y almacenamiento de documentos asociados. Dado que la plataforma maneja informacion sensible —incluyendo datos personales, RUT, direcciones, correos electronicos, telefonos y documentos contractuales—, resulta imperativo garantizar la calidad del software, la seguridad de la informacion y el cumplimiento de la normativa vigente.

El presente documento corresponde a la Evaluacion Parcial N°1 de la asignatura ISY1102 — Seguridad y Calidad en el Desarrollo de Software, desarrollado durante septiembre de 2026.

## 1.2 Proposito del Plan de Pruebas

El presente documento establece el plan de pruebas integral para el sistema Atlas, con el objetivo de asegurar que el software cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la Especificacion de Requisitos de Software (ERS), garantizando la calidad del producto, la proteccion de los datos de los usuarios y el cumplimiento de las normativas legales aplicables en Chile.

## 1.3 Alcance

El plan de pruebas cubre los siguientes modulos y aspectos del sistema Atlas:

• Pruebas funcionales del modulo de autenticacion (RF-1, RF-2)

• Pruebas funcionales del modulo de gestion de clientes (RF-3)

• Pruebas funcionales del modulo de gestion de contratos (RF-4, RF-5)

• Pruebas funcionales del modulo de auditoria (RF-6)

• Pruebas de seguridad (NFR-SEG-1 al NFR-SEG-9)

• Pruebas de rendimiento (NFR-PERF-1 al NFR-PERF-3)

• Pruebas de usabilidad (NFR-USAB-1 al NFR-USAB-4)

• Pruebas de compatibilidad (NFR-COMPAT-1, NFR-COMPAT-2)

• Validacion de reglas de negocio (RB-1 al RB-5)

Quedan fuera del alcance las pruebas de instalacion y despliegue en produccion, pruebas de migracion de datos legacy y pruebas de interoperabilidad con sistemas externos no contemplados en el ERS.

## 1.4 Objetivos del Plan de Pruebas

| Objetivo | Descripcion | Indicador de Exito |
| --- | --- | --- |
| O1 | Validar el 100% de los requerimientos funcionales (RF-1 a RF-6) | Todos los casos de prueba funcionales ejecutados con exito |
| O2 | Verificar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad (NFR-SEG) | Sin vulnerabilidades criticas ni altas detectadas |
| O3 | Confirmar umbrales de rendimiento definidos | 95% de operaciones bajo 300ms, soporte a 200 usuarios concurrentes |
| O4 | Garantizar usabilidad y accesibilidad | Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA |
| O5 | Asegurar trazabilidad completa | Matriz de trazabilidad con cobertura del 100% |

## 1.5 Referencias

• Especificacion de Requisitos de Software (ERS) — Sistema Atlas

• Ley N° 19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada (Proteccion de Datos Personales)

• Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad (Accesibilidad)

• Ley N° 19.799 sobre Documento Electronico, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha Firma

• ISO/IEC 25010:2011 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)

• OWASP Testing Guide v4.2

• WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

# 2. Criterios de Calidad, Seguridad y Cumplimiento Normativo

## 2.1 Criterios de Calidad del Software (ISO/IEC 25010)

El sistema Atlas sera evaluado conforme al modelo de calidad SQuaRE definido en la norma ISO/IEC 25010:2011. A continuacion se detallan las caracteristicas aplicables:

| Caracteristica | Subcaracteristica | Criterio de Aceptacion | Req. ERS |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Completitud funcional | El sistema implementa todas las funcionalidades descritas en RF-1 a RF-6 | RF-1 al RF-6 |
| Funcionalidad | Correccion funcional | Las funcionalidades producen resultados correctos y consistentes | RF-1 al RF-6 |
| Fiabilidad | Madurez | El sistema opera sin fallos criticos bajo condiciones normales | NFR-PERF |
| Fiabilidad | Recuperabilidad | En caso de error, el sistema recupera el estado consistente sin perdida de datos | NFR-SEG-6 |
| Usabilidad | Capacidad de aprendizaje | Usuario novel completa registro y primer login sin asistencia en < 5 min | NFR-USAB-1 |
| Usabilidad | Accesibilidad | Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA para adultos mayores | NFR-USAB-1 al NFR-USAB-4 |
| Eficiencia de rendimiento | Comportamiento temporal | 95% de operaciones CRUD responden en < 300ms | NFR-PERF-1 |
| Eficiencia de rendimiento | Utilizacion de recursos | Uso de CPU y memoria dentro de limites aceptables bajo carga | NFR-PERF-3 |
| Mantenibilidad | Modificabilidad | El codigo permite agregar nuevos modulos con impacto minimo | - |
| Portabilidad | Adaptabilidad | Funciona en Chrome, Firefox, Safari, Edge (ultimas 2 versiones) | NFR-COMPAT-1 |
| Portabilidad | Instalabilidad | Despliegue mediante Docker Compose con un solo comando | Arquitectura 4.2 |

## 2.2 Criterios de Seguridad

### 2.2.1 Confidencialidad

Los datos sensibles (contraseñas, tokens, informacion personal) deben estar protegidos contra accesos no autorizados. Se verifica mediante el uso de hashing bcrypt para contraseñas (NFR-SEG-2), TLS 1.2+ para comunicaciones (NFR-SEG-1) y control de acceso basado en roles (NFR-SEG-4).

### 2.2.2 Integridad

Los datos no deben ser alterados de manera no autorizada. Se garantiza mediante validacion de entradas, proteccion contra CSRF (NFR-SEG-5) y logs de auditoria (RF-6).

### 2.2.3 Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para usuarios autorizados cuando lo requieran. Se valida mediante tiempos de respuesta aceptables (NFR-PERF-1) y manejo de errores graceful (NFR-SEG-6).

### 2.2.4 Autenticidad y No Repudio

Las acciones de los usuarios deben ser atribuibles y verificables. Se asegura mediante autenticacion JWT con expiracion (NFR-SEG-3) y registro de auditoria (RF-6).

### 2.2.5 Cumplimiento OWASP Top 10

El sistema no debe presentar vulnerabilidades del OWASP Top 10. Se verifica mediante revision de codigo y escaneos con OWASP ZAP, exigiendo reporte sin hallazgos criticos.

## 2.3 Cumplimiento Normativo y Legal

### 2.3.1 Ley N° 19.628 — Proteccion de la Vida Privada

El sistema almacena datos personales (nombre, RUT, direccion, correo, telefono). Las obligaciones incluyen: registrar la base de datos ante la autoridad correspondiente, obtener consentimiento informado para el tratamiento de datos, garantizar la seguridad de los datos personales y permitir el ejercicio de derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion. Vinculacion ERS: NFR-SEG-8.

### 2.3.2 Ley N° 20.422 — Inclusion Social

El sistema debe ser accesible para personas con discapacidad, incluyendo adultos mayores. Obligaciones: cumplir con estandares de accesibilidad web (WCAG 2.1 nivel AA), garantizar navegacion por teclado y proveer alternativas textuales para contenido no textual. Vinculacion ERS: NFR-USAB-1.

### 2.3.3 Ley N° 19.799 — Documento Electronico

El sistema gestiona contratos y documentos electronicos. Se debe garantizar la integridad de los documentos almacenados y asegurar la autenticidad de los registros. Vinculacion ERS: RF-5, RF-6.

### 2.3.4 ISO/IEC 25010:2011 y OWASP Testing Guide v4.2

El marco ISO/IEC 25010 define las caracteristicas y subcaracteristicas de calidad a evaluar. La OWASP Testing Guide v4.2 se utiliza como metodologia para disenar y ejecutar pruebas de seguridad en aplicaciones web.

## 2.4 Clasificacion del Producto

| Dimension | Clasificacion | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Calidad Funcional | Alta criticidad | El sistema gestiona datos comerciales criticos para pymes |
| Seguridad | Muy alta criticidad | Maneja datos personales sensibles y documentos contractuales |
| Cumplimiento Legal | Obligatorio | Sujeto a Ley 19.628, Ley 20.422 y Ley 19.799 |
| Rendimiento | Alta criticidad | Debe soportar operacion diaria de multiples pymes |
| Usabilidad | Alta criticidad | Usuarios potencialmente no tecnicos (adultos mayores) |

# 3. Estrategia de Pruebas

## 3.1 Enfoque General

La estrategia de pruebas para el sistema Atlas adopta un enfoque mixto que combina pruebas manuales y automatizadas, distribuidas a lo largo del ciclo de desarrollo segun el modelo de piramide de pruebas. Se prioriza la ejecucion de pruebas unitarias y de integracion en etapas tempranas, complementadas con pruebas de sistema, seguridad y usabilidad en etapas posteriores.

## 3.2 Niveles de Pruebas

| Nivel | Descripcion | Momento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones, componentes y modulos individuales | Durante el desarrollo | Desarrolladores |
| Integracion | Interfaces entre modulos (Frontend-Backend, Backend-DB) | Post-desarrollo de modulos | QA / Desarrolladores |
| Sistema | Flujos completos de usuario end-to-end | Pre-release | QA |
| Aceptacion | Validacion con usuarios representativos | Pre-lanzamiento | Usuarios clave / Product Owner |
| Seguridad | Vulnerabilidades y controles de seguridad | Continuo / Pre-release | Especialista en Seguridad |
| Rendimiento | Carga, estres y volumen | Pre-release | QA / DevOps |
| Usabilidad | Experiencia de usuario y accesibilidad | Pre-release | UX / QA |

## 3.3 Estrategia por Tipo de Prueba

### 3.3.1 Pruebas Funcionales

Tecnica: caja negra basada en especificaciones. Cobertura: todos los RF del ERS. Prioridad: alta. Automatizacion: si, con Cypress para flujos criticos (login, CRUD).

### 3.3.2 Pruebas de Seguridad

Tecnica: caja negra (DAST) + caja blanca (SAST). Cobertura: todos los NFR-SEG. Prioridad: muy alta (manejo de datos sensibles). Automatizacion: parcial, con OWASP ZAP y SonarQube.

### 3.3.3 Pruebas de Rendimiento

Tecnica: pruebas de carga y estres. Cobertura: NFR-PERF-1, NFR-PERF-2, NFR-PERF-3. Prioridad: alta. Automatizacion: si, con k6 o JMeter.

### 3.3.4 Pruebas de Usabilidad

Tecnica: testing con usuarios + heuristicas + Lighthouse. Cobertura: NFR-USAB-1 al NFR-USAB-4. Prioridad: alta (adultos mayores). Automatizacion: parcial (Lighthouse), principalmente manual.

### 3.3.5 Pruebas de Compatibilidad

Tecnica: pruebas en multiples navegadores y dispositivos. Cobertura: NFR-COMPAT-1, NFR-COMPAT-2. Prioridad: media-alta. Automatizacion: parcial (BrowserStack).

## 3.4 Criterios de Entrada y Salida

### Criterios de Entrada

• El codigo fuente esta versionado en el repositorio Git

• Los modulos a probar han pasado revision de codigo (code review)

• El entorno de pruebas esta configurado y disponible

• Los datos de prueba han sido preparados y validados

• Los casos de prueba han sido revisados y aprobados

### Criterios de Salida

• 100% de casos de prueba funcionales ejecutados

• Cobertura de codigo >= 80%

• Sin defectos criticos ni altos abiertos

• Todos los requerimientos de seguridad verificados

• Informe de pruebas aprobado por el equipo de QA

• Matriz de trazabilidad actualizada y completa

## 3.5 Priorizacion de Pruebas

| Prioridad | Area | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| P1 - Critica | Seguridad (autenticacion, autorizacion, datos) | Manejo de informacion sensible y legalmente protegida |
| P1 - Critica | Funcionalidades core (login, CRUD clientes/contratos) | Operaciones esenciales del negocio |
| P2 - Alta | Rendimiento (tiempos de respuesta, concurrencia) | Experiencia de usuario y escalabilidad |
| P2 - Alta | Usabilidad y accesibilidad | Cumplimiento Ley 20.422 y publico objetivo |
| P3 - Media | Compatibilidad multi-navegador | Alcance de mercado |
| P3 - Media | Regresion | Estabilidad en iteraciones futuras |

## 3.6 Herramientas de Prueba

| Categoria | Herramienta | Proposito | Tipo de Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatizacion Frontend | Cypress / Playwright | Pruebas E2E de flujos de usuario | Funcional, Regresion |
| Automatizacion Backend | Jest / Mocha | Pruebas unitarias e integracion API | Funcional, Integracion |
| Rendimiento | k6 / JMeter | Pruebas de carga y estres | Rendimiento |
| Seguridad DAST | OWASP ZAP | Escaneo de vulnerabilidades web | Seguridad (DAST) |
| Seguridad SAST | SonarQube | Analisis estatico de codigo | Seguridad (SAST) |
| Usabilidad | Lighthouse | Auditoria de rendimiento y accesibilidad | Usabilidad, Rendimiento |
| Compatibilidad | BrowserStack | Pruebas en navegadores y dispositivos reales | Compatibilidad |
| Gestion de Pruebas | TestRail / Excel | Gestion de casos de prueba y resultados | Todas |
| Versionado | Git + GitHub | Control de versiones del codigo y pruebas | Todas |

## 3.7 Cronograma Estimado de Pruebas

| Fase | Actividad | Duracion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Preparacion: entornos, datos, casos de prueba | 3 dias | QA + Dev |
| Semana 1-2 | Pruebas Unitarias y de Integracion | 5 dias | Desarrolladores |
| Semana 2 | Pruebas Funcionales de Sistema | 4 dias | QA |
| Semana 2-3 | Pruebas de Seguridad | 4 dias | Especialista Seguridad |
| Semana 3 | Pruebas de Rendimiento | 3 dias | QA / DevOps |
| Semana 3 | Pruebas de Usabilidad | 3 dias | UX / QA |
| Semana 3-4 | Pruebas de Compatibilidad | 2 dias | QA |
| Semana 4 | Regresion y validacion final | 2 dias | QA |
| Semana 4 | Entrega de informe de pruebas | 1 dia | QA Lead |

# 4. Tipos de Pruebas y su Justificacion

## 4.1 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales validan que el sistema cumple con los requerimientos funcionales especificados en el ERS, verificando que cada funcionalidad produce el resultado esperado.

Justificacion para Atlas: el sistema posee funcionalidades core que son criticas para la operacion de las pymes. Un fallo en autenticacion, gestion de clientes, contratos o auditoria impacta directamente en la operacion del negocio y puede generar perdida de datos o incumplimiento contractual.

Requerimientos cubiertos: RF-1 (autenticacion), RF-2 (registro y roles), RF-3 (gestion de clientes), RF-4 (gestion de contratos), RF-5 (documentos) y RF-6 (auditoria).

## 4.2 Pruebas de Seguridad

Las pruebas de seguridad identifican vulnerabilidades, debilidades y riesgos en el sistema que podrian ser explotados para comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la informacion.

Justificacion para Atlas: el sistema maneja datos altamente sensibles (RUT, datos de contacto, informacion bancaria y documentos contractuales). El incumplimiento de seguridad implica riesgo de fuga de datos y sanciones legales bajo la Ley N° 19.628. El control de acceso por roles es fundamental para evitar modificaciones no autorizadas.

Requerimientos cubiertos: NFR-SEG-1 al NFR-SEG-9 (TLS, bcrypt, JWT, RBAC, CSRF/XSS/SQLi, manejo de errores, auditoria, cumplimiento normativo, sanitizacion de archivos).

## 4.3 Pruebas de Rendimiento

Las pruebas de rendimiento evaluan la velocidad, estabilidad, escalabilidad y consumo de recursos del sistema bajo diversas condiciones de carga.

Justificacion para Atlas: el sistema esta dirigido a pymes que operan durante horarios laborales con picos de actividad. Si el sistema no responde en menos de 300ms o no soporta 200 usuarios concurrentes, se generaria perdida de productividad y frustracion en los usuarios.

Requerimientos cubiertos: NFR-PERF-1 (CRUD < 300ms), NFR-PERF-2 (carga de pagina < 2s), NFR-PERF-3 (200 usuarios concurrentes).

## 4.4 Pruebas de Usabilidad

Las pruebas de usabilidad evaluan que tan facil, intuitivo y eficiente es utilizar el sistema para los usuarios finales, incluyendo aspectos de accesibilidad.

Justificacion para Atlas: el publico objetivo incluye adultos mayores y usuarios con poca experiencia tecnica. Si la interfaz no es accesible o intuitiva, se excluiria a un segmento importante de usuarios, incumpliendo la Ley N° 20.422 y limitando el mercado objetivo.

Requerimientos cubiertos: NFR-USAB-1 (accesibilidad adultos mayores), NFR-USAB-2 (tiempos perceptibles), NFR-USAB-3 (navegacion intuitiva), NFR-USAB-4 (mensajes de error claros).

## 4.5 Pruebas de Integracion

Las pruebas de integracion verifican que los diferentes modulos y componentes del sistema funcionan correctamente en conjunto.

Justificacion para Atlas: el sistema es una arquitectura distribuida compuesta por Frontend (React), Backend (Express/Node.js), Base de Datos (PostgreSQL) y almacenamiento de archivos. Un fallo en la comunicacion entre componentes renderizaria el sistema inoperable.

## 4.6 Pruebas de Compatibilidad

Las pruebas de compatibilidad aseguran que el sistema funciona correctamente en diferentes navegadores, sistemas operativos, dispositivos y resoluciones de pantalla.

Justificacion para Atlas: los usuarios de pymes utilizan diversos dispositivos y navegadores. El sistema debe garantizar una experiencia consistente independientemente del entorno del usuario.

Requerimientos cubiertos: NFR-COMPAT-1 (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y NFR-COMPAT-2 (dispositivos moviles y tablets).

## 4.7 Resumen Comparativo

| Tipo | Proposito | Prioridad | Automatizable | Requerimientos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | Validar comportamiento del sistema | Alta | Alta | RF-1 al RF-6 |
| Seguridad | Detectar vulnerabilidades | Muy Alta | Media | NFR-SEG |
| Rendimiento | Validar tiempos y escalabilidad | Alta | Alta | NFR-PERF |
| Usabilidad | Garantizar experiencia de usuario | Alta | Baja | NFR-USAB |
| Integracion | Validar comunicacion entre modulos | Alta | Alta | Arquitectura |
| Compatibilidad | Asegurar funcionamiento multi-entorno | Media | Media | NFR-COMPAT |

# 5. Recursos Necesarios

## 5.1 Recursos Humanos

| Rol | Cantidad | Responsabilidades | Perfil Requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead | 1 | Planificar, coordinar y supervisar el plan de pruebas. Generar informes. | Metodologias de prueba, gestion de proyectos, herramientas de automatizacion |
| QA Engineer (Funcional) | 1 | Disenar y ejecutar pruebas funcionales, integracion y regresion. | Pruebas de aplicaciones web, Cypress/Playwright, APIs REST |
| QA Engineer (Seguridad) | 1 | Disenar y ejecutar pruebas de seguridad. Pentesting y revision de codigo. | OWASP Top 10, DAST/SAST, criptografia basica |
| QA Engineer (Rendimiento) | 1 | Disenar y ejecutar pruebas de carga, estres y rendimiento. | JMeter, k6, monitoreo de infraestructura |
| Desarrollador Backend | 1 | Soporte en pruebas unitarias, revision de logs, correccion de defectos. | Node.js, Express, PostgreSQL |
| Desarrollador Frontend | 1 | Soporte en pruebas de usabilidad, compatibilidad y accesibilidad. | React, HTML5, CSS3, a11y |
| UX / Accesibilidad | 1 (parcial) | Disenar y supervisar pruebas de usabilidad. Validar WCAG 2.1. | Diseno centrado en usuario, accesibilidad web |

## 5.2 Recursos Tecnicos

### 5.2.1 Hardware

| Recurso | Especificacion Minima | Cantidad | Proposito |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor de aplicaciones | 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD | 2 | Backend y frontend en QA y Staging |
| Servidor de base de datos | 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD | 2 | PostgreSQL en QA y Staging |
| Estaciones de trabajo QA | Intel i5 / AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD 256 GB | 3 | Ejecucion de pruebas manuales y automatizadas |
| Dispositivos moviles | iPhone (iOS 16+), Android (API 30+) | 2 c/u | Pruebas de compatibilidad y usabilidad |
| Tablet | iPad / Android Tablet | 1 | Pruebas de compatibilidad responsive |

### 5.2.2 Software

| Categoria | Herramienta | Version | Licencia | Proposito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion de pruebas | TestRail / XRay | Cloud / Latest | Pago | Gestion de casos de prueba, ejecucion y reportes |
| Automatizacion E2E | Cypress | 13.x | Open Source | Pruebas funcionales end-to-end |
| Automatizacion API | Jest + Supertest | 29.x | Open Source | Pruebas unitarias e integracion de backend |
| Rendimiento | k6 | 0.47+ | Open Source | Pruebas de carga y estres |
| Seguridad DAST | OWASP ZAP | 2.14+ | Open Source | Escaneo de vulnerabilidades web |
| Seguridad SAST | SonarQube Community | 10.x | Open Source | Analisis estatico de codigo |
| Usabilidad | Lighthouse | Chrome DevTools | Gratuito | Auditoria de accesibilidad y rendimiento |
| Compatibilidad | BrowserStack | Latest | Pago | Pruebas en navegadores y dispositivos reales en la nube |
| Gestion de defectos | Jira / GitHub Issues | Cloud | Pago / Gratis | Registro y seguimiento de bugs |
| Versionado | Git + GitHub | Latest | Gratis | Control de versiones y colaboracion |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | 24.x | Open Source | Entornos consistentes y reproducibles |

## 5.3 Entornos de Prueba

| Entorno | Proposito | Configuracion | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo (Dev) | Desarrollo y pruebas unitarias por desarrolladores | Local / Docker Compose | Datos sinteticos minimos |
| QA / Integracion | Pruebas funcionales, integracion y regresion automatizadas | Servidor dedicado | Datos de prueba representativos (anonimizados) |
| Staging / Pre-produccion | Pruebas de rendimiento, seguridad, usabilidad y aceptacion | Replica de produccion | Subconjunto de datos de produccion (ofuscados) |
| Produccion | Monitoreo continuo y pruebas de humo post-despliegue | Infraestructura real | Datos reales |

## 5.4 Datos de Prueba

### 5.4.1 Datos Funcionales

• Usuarios con distintos roles (admin, editor, viewer)

• Empresas de prueba con RUT valido

• Clientes con datos completos y parciales

• Contratos con distintos estados (borrador, activo, finalizado)

• Documentos en formatos permitidos (PDF, DOCX, JPG)

### 5.4.2 Datos de Seguridad

• Contraseñas validas e invalidas (fuerza bruta)

• Tokens JWT expirados y manipulados

• Payloads de inyeccion SQL, XSS, CSRF

• Archivos maliciosos (ejecutables, scripts)

### 5.4.3 Datos de Rendimiento

• 1000+ registros de clientes

• 500+ contratos con documentos asociados

• Scripts de carga con 200 usuarios concurrentes

## 5.5 Capacitacion Requerida

| Tema | Dirigido a | Duracion | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura del sistema Atlas | Todo el equipo QA | 2 horas | Sesion interna con desarrolladores |
| Uso de herramientas de automatizacion | QA Engineers | 4 horas | Workshop practico |
| OWASP Top 10 y pruebas de seguridad | QA Seguridad + Dev | 4 horas | Curso + practica guiada |
| Accesibilidad web (WCAG 2.1) | QA + UX + Frontend | 3 horas | Taller practico |
| Normativa Ley 19.628 y 20.422 | Todo el equipo | 2 horas | Charla con asesor legal / compliance |

# 6. Diseno de Casos de Prueba

## 6.1 Caso de Prueba PT-SEG-001: Hashing de Contraseñas con bcrypt

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-SEG-001 |
| Descripcion | Verificar que las contraseñas de los usuarios se almacenan utilizando el algoritmo de hashing bcrypt y nunca en texto plano |
| Requerimiento Asociado | NFR-SEG-2 |
| Tipo de Prueba | Seguridad (Confidencialidad) |
| Nivel | Unitario / Integracion |

Datos de Entrada:

• Contraseña en texto plano: Atlas2024!Segura

• Contraseña en texto plano: Password123

• Contraseña vacia: (debe ser rechazada)

Procedimiento:

• Registrar un nuevo usuario con la contraseña proporcionada

• Consultar directamente la tabla usuarios en la base de datos PostgreSQL

• Verificar el valor almacenado en el campo contraseña

• Intentar autenticar al usuario con la contraseña original

Resultado Esperado:

• El campo contraseña en la BD NO contiene el texto plano

• El campo contiene un hash en formato bcrypt (prefijo $2a$, $2b$ o $2y$)

• La autenticacion con la contraseña original es exitosa

• La autenticacion con cualquier otra contraseña falla

Criterios de Aceptacion:

• El hash almacenado sigue el formato estandar de bcrypt

• El cost factor (work factor) es >= 10

• No existe ninguna columna o log que almacene la contraseña en texto plano

• La verificacion de contraseña utiliza bcrypt.compare() o equivalente

## 6.2 Caso de Prueba PT-SEG-002: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-SEG-002 |
| Descripcion | Verificar que un usuario con rol Editor NO puede crear, editar ni eliminar clientes, mientras que un Admin SI puede |
| Requerimiento Asociado | RF-3.2, RB-4, NFR-SEG-4 |
| Tipo de Prueba | Seguridad (Autorizacion) |
| Nivel | Integracion / Sistema |

Datos de Entrada:

• Usuario A: rol Admin (token JWT valido)

• Usuario B: rol Editor (token JWT valido)

• Endpoint: POST /api/empresas/1/clients (crear cliente)

• Endpoint: PUT /api/empresas/1/clients/123 (editar cliente)

• Endpoint: DELETE /api/empresas/1/clients/123 (eliminar cliente)

Procedimiento:

• Autenticar como Usuario A (Admin) y ejecutar POST, PUT, DELETE sobre clientes

• Autenticar como Usuario B (Editor) y ejecutar las mismas operaciones

• Verificar los codigos de respuesta HTTP y los registros de auditoria

Resultado Esperado:

• Usuario A (Admin): HTTP 201 / 200 para todas las operaciones

• Usuario B (Editor): HTTP 403 Forbidden para POST, PUT, DELETE

• Usuario B (Editor): HTTP 200 para GET (lectura permitida)

• El intento de acceso no autorizado del Editor queda registrado en la auditoria

Criterios de Aceptacion:

• El backend verifica el rol del usuario antes de ejecutar operaciones sensibles

• Las respuestas 403 no revelan informacion interna del sistema

• Cada intento de acceso no autorizado se registra con: timestamp, usuario, recurso, accion, IP

• La validacion ocurre en el servidor, no solo en el frontend

## 6.3 Caso de Prueba PT-PERF-001: Tiempo de Respuesta de Operaciones CRUD

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-PERF-001 |
| Descripcion | Medir el tiempo de respuesta de la operacion de listado de clientes con 1000 registros en la base de datos |
| Requerimiento Asociado | NFR-PERF-1 |
| Tipo de Prueba | Rendimiento (Carga) |
| Nivel | Sistema |

Datos de Entrada:

• Base de datos con 1000 registros de clientes para la empresa ID=1

• Usuario autenticado con rol Admin

• Request: GET /api/empresas/1/clients?page=1&limit=50

Procedimiento:

• Preparar la base de datos con 1000 clientes de prueba

• Ejecutar 100 solicitudes GET al endpoint de listado

• Medir el tiempo de respuesta de cada solicitud

• Calcular el promedio, percentil 95 y percentil 99

Resultado Esperado:

• Promedio de respuesta: < 300ms

• Percentil 95: < 300ms

• Percentil 99: < 500ms

• Sin errores HTTP 5xx

Criterios de Aceptacion:

• El 95% de las solicitudes responde en menos de 300ms

• El 99% de las solicitudes responde en menos de 500ms

• No hay degradacion visible en la interfaz de usuario

• El uso de CPU del servidor backend no supera el 70% en carga normal

## 6.4 Caso de Prueba PT-USAB-001: Accesibilidad para Adultos Mayores

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-USAB-001 |
| Descripcion | Verificar que la interfaz de login es accesible y usable por adultos mayores, cumpliendo con WCAG 2.1 nivel AA |
| Requerimiento Asociado | NFR-USAB-1, NFR-USAB-3, NFR-USAB-4 |
| Tipo de Prueba | Usabilidad / Accesibilidad |
| Nivel | Sistema |

Datos de Entrada:

• Usuarios de prueba: 5 adultos mayores de 65 años (perfil no tecnico)

• Dispositivo: Computador de escritorio con navegador Chrome

• Resolucion: 1920x1080 (ajustada a 125% de escala)

Procedimiento:

• Solicitar a cada usuario que complete el flujo de login sin asistencia

• Medir el tiempo que tardan en completar la tarea

• Registrar errores, confusiones o solicitudes de ayuda

• Ejecutar auditoria automatizada con Lighthouse (accesibilidad)

• Verificar navegacion completa por teclado (Tab, Enter, Esc)

Resultado Esperado:

• Todos los usuarios completan el login sin asistencia en menos de 3 minutos

• Los campos de email y contraseña tienen labels asociados correctamente

• El contraste entre texto y fondo cumple ratio minimo 4.5:1

• Los mensajes de error son claros y sugieren la accion correctiva

• Lighthouse Accessibility Score >= 90

• Navegacion por teclado funciona sin trampas (keyboard traps)

Criterios de Aceptacion:

• Cumplimiento WCAG 2.1 nivel AA verificado con herramienta automatizada

• Tamano de fuente base >= 16px (o escalable sin perdida de funcionalidad)

• Los elementos interactivos tienen area de click/tap >= 44x44px

• No hay dependencia exclusiva del color para transmitir informacion

• El foco del teclado es visible en todos los elementos interactivos

## 6.5 Caso de Prueba PT-COMP-001: Responsividad en Dispositivos Moviles

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-COMP-001 |
| Descripcion | Verificar que el Dashboard y las funcionalidades principales se visualizan y operan correctamente en dispositivos moviles y tablets |
| Requerimiento Asociado | NFR-COMPAT-2 |
| Tipo de Prueba | Compatibilidad (Responsive) |
| Nivel | Sistema |

Datos de Entrada:

• iPhone 14 (iOS 17, Safari, resolucion 390x844)

• Samsung Galaxy S23 (Android 14, Chrome, resolucion 360x780)

• iPad Air (iOS 17, Safari, resolucion 820x1180)

Procedimiento:

• Acceder al sistema Atlas desde cada dispositivo/navegador

• Realizar login con credenciales validas

• Navegar por: Dashboard, Lista de Clientes, Formulario de Cliente, Lista de Contratos

• Intentar crear un cliente nuevo y subir un documento

• Verificar que no hay scroll horizontal no deseado

• Verificar que los botones y campos son facilmente tocables

Resultado Esperado:

• El layout se adapta a cada resolucion sin scroll horizontal

• El menu de navegacion es accesible (hamburger menu en moviles)

• Los formularios son completables en pantallas pequeñas

• Las tablas de datos se visualizan correctamente (scroll vertical o cards)

• Los botones y enlaces tienen area de toque minima de 44x44px

• Las imagenes y documentos se previsualizan correctamente

Criterios de Aceptacion:

• Visualizacion correcta en todas las resoluciones de prueba

• Sin scroll horizontal en ninguna vista

• Tiempo de carga inicial < 3 segundos en conexion 4G simulada

• Todos los flujos criticos son completables en dispositivos moviles

• Sin elementos superpuestos o cortados

## 6.6 Caso de Prueba PT-FUNC-001: Flujo Completo de Creacion de Contrato

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| ID del Caso | PT-FUNC-001 |
| Descripcion | Verificar el flujo end-to-end de creacion de un contrato, incluyendo asignacion de cliente, carga de documento y verificacion en la lista |
| Requerimiento Asociado | RF-4, RF-5, RB-3 |
| Tipo de Prueba | Funcional (End-to-End) |
| Nivel | Sistema |

Datos de Entrada:

• Usuario autenticado con rol Admin

• Cliente previamente creado: Empresa ABC SpA, RUT 76.123.456-7

• Archivo de prueba: contrato_servicios_2024.pdf (tamaño < 5MB)

• Datos del contrato: tipo Servicios, monto $1.500.000, fecha inicio 01/10/2024, fecha termino 01/10/2025

Procedimiento:

• Iniciar sesion como Admin

• Navegar a Contratos > Nuevo Contrato

• Seleccionar el cliente Empresa ABC SpA

• Completar los campos obligatorios del contrato

• Subir el archivo PDF del contrato

• Guardar el contrato

• Verificar que aparece en la lista de contratos

• Verificar que el documento se puede descargar

Resultado Esperado:

• El contrato se crea con estado Activo

• El archivo PDF se almacena y es accesible para descarga

• La lista de contratos muestra el nuevo registro con datos correctos

• Se genera un registro en la auditoria indicando: usuario, accion CREAR_CONTRATO, timestamp, detalles

Criterios de Aceptacion:

• Todos los campos obligatorios son validados antes del envio

• El archivo PDF se almacena correctamente y es descargable

• El contrato aparece inmediatamente en la lista

• El registro de auditoria se genera automaticamente

• Sin errores de consola ni en la red (HTTP 4xx/5xx)

## 6.7 Resumen de Casos de Prueba

| ID | Tipo | Requerimiento | Prioridad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-SEG-001 | Seguridad | NFR-SEG-2 | Critica | QA Seguridad |
| PT-SEG-002 | Seguridad | RF-3.2, RB-4, NFR-SEG-4 | Critica | QA Seguridad |
| PT-PERF-001 | Rendimiento | NFR-PERF-1 | Alta | QA Rendimiento |
| PT-USAB-001 | Usabilidad | NFR-USAB-1 | Alta | QA / UX |
| PT-COMP-001 | Compatibilidad | NFR-COMPAT-2 | Media | QA |
| PT-FUNC-001 | Funcional | RF-4, RF-5 | Alta | QA Funcional |

# 7. Analisis de Cobertura, Pertinencia y Coherencia

## 7.1 Matriz de Trazabilidad (Resumen)

La matriz de trazabilidad vincula cada requerimiento del ERS con los casos de prueba diseñados, garantizando que todos los aspectos criticos del sistema son validados. La matriz detallada completa se encuentra en el Anexo del presente informe.

| Categoria | Total Req. | Cubiertos | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos Funcionales (RF) | 6 | 6 | 100% | Cumple |
| Requerimientos de Seguridad (NFR-SEG) | 9 | 9 | 100% | Cumple |
| Requerimientos de Rendimiento (NFR-PERF) | 3 | 3 | 100% | Cumple |
| Requerimientos de Usabilidad (NFR-USAB) | 4 | 4 | 100% | Cumple |
| Requerimientos de Compatibilidad (NFR-COMPAT) | 2 | 2 | 100% | Cumple |
| Reglas de Negocio (RB) | 5 | 5 | 100% | Cumple |
| TOTAL | 29 | 29 | 100% | Cumple |

## 7.2 Analisis de Cobertura por Indicador de Logro (IL)

| IL | Descripcion | Cobertura en el Plan | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| IL 1.1 | Rol de la calidad, seguridad y cumplimiento legal | Completa | Secciones 1, 2 y 7. Se identifican normativas Ley 19.628, Ley 20.422, ISO/IEC 25010 |
| IL 1.2 | Diferencias entre pruebas funcionales y no funcionales | Completa | Seccion 4. Se distinguen y justifican ambas categorias con ejemplos del caso Atlas |
| IL 1.3 | Pruebas de usabilidad, rendimiento y compatibilidad | Completa | Casos PT-USAB-001, PT-PERF-001, PT-COMP-001. Se reconoce impacto en calidad, seguridad y etica |
| IL 1.4 | Diseno de plan de pruebas con estrategia, objetivos, recursos y cronograma | Completa | Secciones 3 y 5. Coherencia con requerimientos y normativas |
| IL 1.5 | Evaluacion de consistencia y cobertura del plan | Completa | Seccion 7. Matriz de trazabilidad, alineacion con estandares y marcos legales |

## 7.3 Analisis de Coherencia del Plan

### 7.3.1 Coherencia Interna

• Estrategia vs Casos de Prueba: la estrategia define pruebas de seguridad como prioridad critica, y los casos PT-SEG-001 y PT-SEG-002 validan especificamente los controles de seguridad del sistema.

• Recursos vs Pruebas: las herramientas seleccionadas (OWASP ZAP, k6, Cypress) permiten ejecutar todos los casos de prueba definidos.

• Criterios de Aceptacion vs Requerimientos: cada criterio de aceptacion es medible y directamente trazable a un requerimiento del ERS.

• Cronograma vs Complejidad: el tiempo asignado a cada fase es proporcional a la criticidad y complejidad de las pruebas.

### 7.3.2 Coherencia con Requerimientos del Proyecto

• Todos los RF (funcionales) tienen al menos un caso de prueba funcional o E2E asociado.

• Todos los NFR (no funcionales) tienen casos de prueba especificos que los validan.

• Las reglas de negocio (RB) son verificadas dentro de los casos funcionales y de seguridad.

### 7.3.3 Coherencia con Normativas y Estandares

• ISO/IEC 25010: las caracteristicas de calidad seleccionadas cubren las dimensiones principales del modelo SQuaRE.

• OWASP Top 10: los casos de seguridad PT-SEG-001 y PT-SEG-002 abordan A02:2021 (Criptografica Fallida) y A01:2021 (Control de Acceso Roto).

• WCAG 2.1: el caso PT-USAB-001 valida explicitamente el cumplimiento de nivel AA.

• Ley 19.628: los criterios de confidencialidad e integridad aseguran el tratamiento seguro de datos personales.

• Ley 20.422: las pruebas de usabilidad garantizan la accesibilidad para personas con discapacidad, incluyendo adultos mayores.

## 7.4 Analisis Critico y Justificacion Tecnica

### 7.4.1 Escenarios Priorizados

• Seguridad de autenticacion y autorizacion: porque Atlas maneja datos personales sensibles (RUT, direcciones, documentos contractuales). Una brecha implicaria responsabilidad legal bajo la Ley 19.628.

• Rendimiento de operaciones CRUD: porque las pymes dependen de la agilidad del sistema para su operacion diaria. Un sistema lento genera perdida de productividad.

• Usabilidad para adultos mayores: porque es un requerimiento explicito del caso (NFR-USAB-1) y un mandato legal (Ley 20.422).

### 7.4.2 Riesgos Identificados y Mitigacion

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion mediante Pruebas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuga de datos personales | Media | Critico | PT-SEG-001 (hashing), PT-SEG-002 (RBAC), auditoria continua |
| Acceso no autorizado a contratos | Media | Alto | PT-SEG-002 (control de roles), pruebas de penetracion |
| Degradacion del servicio bajo carga | Baja | Alto | PT-PERF-001 (rendimiento), pruebas de estres |
| Exclusion de usuarios adultos mayores | Baja | Medio | PT-USAB-001 (accesibilidad), testing con usuarios reales |
| Incompatibilidad con navegadores | Baja | Medio | PT-COMP-001 (compatibilidad), matriz de navegadores |

### 7.4.3 Brechas y Limitaciones del Plan

| Brecha | Descripcion | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de recuperacion ante desastres | No se incluyen pruebas de backup/restore | Fuera del alcance del caso semestral; requiere infraestructura de produccion |
| Pruebas de escalabilidad horizontal | No se prueba auto-scaling | El sistema esta disenado para pymes; 200 usuarios concurrentes es el limite definido |
| Pruebas de compliance legal formal | No se realiza auditoria legal formal | Se verifica cumplimiento tecnico; auditoria legal requiere abogado especializado |

## 7.5 Revision de Consistencia entre Componentes del Plan

| Componente | Consistente con Estrategia | Consistente con Recursos | Criterios Medibles | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introduccion / Alcance | Si | Si | Si | Aprobado |
| Criterios de Calidad | Si | Si | Si | Aprobado |
| Estrategia de Pruebas | Si | Si | Si | Aprobado |
| Tipos de Prueba | Si | Si | Si | Aprobado |
| Recursos | Si | Si | Si | Aprobado |
| Casos de Prueba | Si | Si | Si | Aprobado |
| Matriz de Trazabilidad | Si | N/A | Si | Aprobado |

## 7.6 Conclusion del Analisis

El plan de pruebas disenado para el sistema Atlas presenta una cobertura completa de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el ERS. La estrategia definida es coherente con los objetivos del proyecto, los recursos asignados son suficientes para su ejecucion, y los criterios de aceptacion son medibles y trazables.

La priorizacion de pruebas de seguridad y usabilidad refleja adecuadamente el contexto del sistema —una plataforma que maneja datos personales y contractuales de pymes chilenas— y garantiza el cumplimiento de las normativas legales aplicables (Ley 19.628 y Ley 20.422).

Se recomienda la ejecucion del plan en los entornos definidos y la actualizacion continua de la matriz de trazabilidad a medida que se identifiquen nuevos riesgos o requerimientos.

# Anexo A: Matriz de Trazabilidad Detallada

La siguiente matriz presenta el vinculo detallado entre cada requerimiento del ERS y los casos de prueba correspondientes.

## A.1 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID Req. | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-1 | Autenticacion de usuarios con JWT | PT-FUNC-001, PT-SEG-002 | Funcional, Seguridad | Login exitoso con credenciales validas; rechazo con credenciales invalidas | Pendiente |
| RF-2 | Registro de nuevos usuarios y asignacion de roles | PT-FUNC-001, PT-SEG-002 | Funcional, Seguridad | Usuario creado con rol correcto; validacion de campos obligatorios | Pendiente |
| RF-3 | Gestion de clientes (CRUD) | PT-FUNC-001, PT-SEG-002, PT-PERF-001 | Funcional, Seguridad, Rendimiento | CRUD completo funcionando; control de acceso por rol; tiempos < 300ms | Pendiente |
| RF-4 | Gestion de contratos (CRUD) | PT-FUNC-001 | Funcional | Contrato creado, actualizado, consultado y eliminado correctamente | Pendiente |
| RF-5 | Gestion de documentos asociados a contratos | PT-FUNC-001, PT-SEG-001 | Funcional, Seguridad | Documento subido, almacenado y descargable; sanitizacion de archivos | Pendiente |
| RF-6 | Auditoria y registro de acciones | PT-FUNC-001, PT-SEG-002 | Funcional, Seguridad | Logs generados para acciones sensibles; consulta de auditoria funciona | Pendiente |

## A.2 Requerimientos de Seguridad (NFR-SEG)

| ID Req. | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEG-1 | Comunicaciones cifradas con TLS | PT-SEG-001 | Seguridad | Certificado TLS valido; conexion HTTPS obligatoria | Pendiente |
| NFR-SEG-2 | Hashing de contraseñas con bcrypt | PT-SEG-001 | Seguridad | Contraseñas almacenadas como hash bcrypt; nunca en texto plano | Pendiente |
| NFR-SEG-3 | Tokens JWT con expiracion | PT-SEG-002 | Seguridad | Token expira despues del tiempo configurado; refresh token funciona | Pendiente |
| NFR-SEG-4 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | PT-SEG-002 | Seguridad | Admin tiene todos los permisos; Editor solo lectura | Pendiente |
| NFR-SEG-5 | Proteccion contra CSRF, XSS, SQL Injection | PT-SEG-002 | Seguridad | Payloads maliciosos son sanitizados o rechazados | Pendiente |
| NFR-SEG-6 | Manejo seguro de errores | PT-FUNC-001 | Seguridad, Funcional | Errores no revelan informacion interna del sistema | Pendiente |
| NFR-SEG-7 | Registro de auditoria de acciones sensibles | PT-FUNC-001, PT-SEG-002 | Seguridad, Funcional | Cada accion critica queda registrada con timestamp, usuario, IP | Pendiente |
| NFR-SEG-8 | Cumplimiento de normativas de proteccion de datos | PT-SEG-001, PT-USAB-001 | Seguridad, Usabilidad | Datos personales protegidos; politica de privacidad visible | Pendiente |
| NFR-SEG-9 | Sanitizacion de archivos subidos | PT-FUNC-001 | Seguridad, Funcional | Solo formatos permitidos; sin ejecucion de archivos maliciosos | Pendiente |

## A.3 Requerimientos de Rendimiento (NFR-PERF)

| ID Req. | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-1 | Operaciones CRUD < 300ms | PT-PERF-001 | Rendimiento | 95% de peticiones responden en < 300ms bajo carga normal | Pendiente |
| NFR-PERF-2 | Carga de pagina < 2 segundos | PT-PERF-001 | Rendimiento | First Contentful Paint < 1.5s; Largest Contentful Paint < 2s | Pendiente |
| NFR-PERF-3 | Soporte a 200 usuarios concurrentes | PT-PERF-001 | Rendimiento | Sistema estable con 200 usuarios simultaneos; sin errores 5xx | Pendiente |

## A.4 Requerimientos de Usabilidad (NFR-USAB)

| ID Req. | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-USAB-1 | Accesibilidad para adultos mayores | PT-USAB-001 | Usabilidad | Cumplimiento WCAG 2.1 AA; navegacion por teclado; contraste >= 4.5:1 | Pendiente |
| NFR-USAB-2 | Tiempos de respuesta perceptibles | PT-PERF-001, PT-USAB-001 | Rendimiento, Usabilidad | Feedback visual en < 200ms para acciones del usuario | Pendiente |
| NFR-USAB-3 | Navegacion intuitiva | PT-USAB-001 | Usabilidad | Usuarios completan tareas core sin asistencia; SUS score >= 70 | Pendiente |
| NFR-USAB-4 | Mensajes de error claros | PT-USAB-001, PT-FUNC-001 | Usabilidad, Funcional | Mensajes en español; indican causa y solucion | Pendiente |

## A.5 Requerimientos de Compatibilidad (NFR-COMPAT)

| ID Req. | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-COMPAT-1 | Soporte Chrome, Firefox, Safari, Edge (ultimas 2 versiones) | PT-COMP-001 | Compatibilidad | Funcionalidades core operan correctamente en todos los navegadores listados | Pendiente |
| NFR-COMPAT-2 | Dispositivos moviles y tablets (responsive) | PT-COMP-001 | Compatibilidad | Layout adaptativo; sin scroll horizontal; botones tocables >= 44px | Pendiente |

## A.6 Reglas de Negocio (RB)

| ID Regla | Descripcion | Caso de Prueba | Tipo | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-1 | Un usuario pertenece a una unica empresa | PT-FUNC-001 | Funcional | No se permite asignar un usuario a multiples empresas | Pendiente |
| RB-2 | Solo usuarios vinculados a una empresa pueden ver/editar sus datos | PT-SEG-002 | Seguridad, Funcional | Usuario de Empresa A no accede a datos de Empresa B | Pendiente |
| RB-3 | Solo usuarios con rol Admin pueden crear/editar/eliminar clientes y contratos | PT-SEG-002 | Seguridad, Funcional | Editor intenta crear cliente -> HTTP 403 | Pendiente |
| RB-4 | Los documentos solo son visibles para usuarios de la misma empresa | PT-SEG-002, PT-FUNC-001 | Seguridad, Funcional | Usuario externo no descarga documentos de otra empresa | Pendiente |
| RB-5 | El RUT chileno debe ser validado con algoritmo modulo 11 | PT-FUNC-001 | Funcional | RUT invalido es rechazado antes de guardar en BD | Pendiente |

## A.7 Resumen de Cobertura

| Categoria | Total | Cubiertos | % Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| RF | 6 | 6 | 100% |
| NFR-SEG | 9 | 9 | 100% |
| NFR-PERF | 3 | 3 | 100% |
| NFR-USAB | 4 | 4 | 100% |
| NFR-COMPAT | 2 | 2 | 100% |
| RB | 5 | 5 | 100% |
| TOTAL | 29 | 29 | 100% |

Nota: esta matriz debe actualizarse a medida que se ejecuten las pruebas, registrando el estado real (Aprobado / Fallido / Bloqueado) y los defectos encontrados.